内部技术需求书 · V1.0

梅见 AI 市场决策系统

数据、Demo 与 Agent 技术需求书

用途：8 月 4 日会议对齐与技术提需

当前基础：40 条语料、3 张分析表、4 页 Streamlit Demo

本轮目标：300+ 有效语料、可审计清洗、候选叙事压力测试、30–40 条真人验证回流

最终决策：AI 给候选和证据，人负责采用、修正或否决

给技术的一句话需求
请在现有 Demo 上升级，不另起炉灶。让系统把 300+ 条评论先清洗、再分析、再分流；只有达到品牌层级的机会才能进入候选叙事生成。候选方向通过五道压力测试和 30–40 条真人验证后，由人工决定采用、修改或放弃。

编制日期：2026-08-04｜提交截止：2026-08-16

# 阅读导航

| 编号 | 章节 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 项目定义与本轮边界 | 先明确系统究竟做什么，不做什么 |
| 02 | 整体运行逻辑 | 从原始评论到人工决策的完整闭环 |
| 03 | 三天数据任务 | 300+ 有效语料如何收、收什么 |
| 04 | 现有表格审计 | 三张旧表能留什么、缺什么 |
| 05 | 清洗与筛选标准 | 初筛、精筛、金标准样本和版本管理 |
| 06 | Demo 与 Agent 需求 | 页面、模块、输入输出和飞书闭环 |
| 07 | 五道压力测试 | 评分负责排序，压力测试负责准入 |
| 08 | 真人小范围验证 | 30–40 条真实反馈如何回流 |
| 09 | 品牌全案改造 | 当前主张从结论降为候选，补齐证据和验证 |
| 10 | 分工、排期与验收 | 8 月 16 日前的负责人和完成标准 |
| 11 | 今晚必须确定的问题 | 会议不能带着哪些不确定性结束 |

# 1. 项目定义与本轮边界

## 1.1 系统到底是什么

项目定义
这是一套可迁移的 AI 市场决策工作流。底层逻辑固定为“数据进入—证据分析—问题分流—候选生成—压力测试—人工决策—真实验证—反馈回流”；梅见是第一套完整验证案例，不是系统唯一能服务的品牌。

固定底层能力负责处理证据、记录版本、控制风险和形成闭环；上层按业务问题安装不同模块，可输出市场分析、品牌方向、新品机会、场景机会、客服知识和转化建议。

| 层级 | 固定不变的能力 | 可替换模块 |
| --- | --- | --- |
| 数据底座 | 统一字段、来源、清洗、去重、版本、权限 | 不同品牌、平台与品类数据 |
| 分析底座 | 证据提取、冲突识别、置信度、反例、可追溯 | 品牌、产品、场景、客服、市场 |
| 决策底座 | 候选排序、压力测试、人工审核、验证回流 | 不同评分权重和业务阈值 |
| 展示与执行 | 报告导出、Replay、日志、审批记录 | Streamlit、飞书 Aily、消息卡、表单 |

## 1.2 本轮只做一个完整闭环

- 完整做深：梅见品牌方向与场景意义的发现、筛选、验证和人工收敛。

- 轻量展示：产品、新品、市场、客服/转化等模块只证明能够分流和扩展，不在 12 天内全部做成生产系统。

- 技术策略：不训练模型；RAG 和向量检索可以做，但只用于找回原始证据与品牌资料，不能成为主角。

- 决策边界：AI 不能直接决定最终品牌方向，也不能把一条评论放大成整体市场结论。

## 1.3 当前 Demo 哪些保留

| 当前能力 | 处理方式 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 01 语料入库 | 保留并升级 | 增加来源完整度、清洗状态、重复组和数据版本 |
| 02 证据分析 | 保留并升级 | 增加问题类型、证据等级及支持/挑战/新增关系 |
| 03 叙事机会 | 保留并加准入门 | 只有品牌层机会可进入，输出 3–5 个候选 |
| 04 决策收敛 | 保留并强化 | 现有评分用于排序，新增五道压力测试决定能否进入验证 |
| 在线/Replay 双模式 | 必须保留 | 评委无需 API Key 也能稳定体验 |
| 证据编号与导出 | 必须保留 | 所有判断可回到原始评论，支持 Markdown/JSON/CSV |

# 2. 整体运行逻辑

- 原始语料进入不可修改的原始层，一条评论只对应一个 raw_id。

- 系统先做初筛，再做精筛；被排除的数据不删除，只记录原因。

- AI 对有效评论提取需求、情绪、身份、冲突、顾虑和证据句。

- 每条证据被分流到市场、产品、场景、品牌、客服/转化或无效模块。

- 只有汇总后达到品牌层级的机会，才能生成候选叙事；单条评论只做局部启发和增量判断。

- 候选先评分排序，再经过五道压力测试；不通过的候选不得进入用户验证。

- 品牌团队从 3–5 个候选中人工选出 2–3 个，进入 30–40 条真人反馈验证。

- 验证结果回流系统，AI 汇总支持、反对和分群差异，人工作采用、修正或否决决定。

系统硬规则
每条评论不能生成一个完整品牌方向。评论是证据单元；品牌方向必须由多条独立证据汇总后形成，并经过准入测试和真人验证。

# 3. 三天数据任务：先得到 300+ 条可用数据

## 3.1 数量目标不是 300 条原始复制粘贴

为了清洗后仍保留 300 条左右有效语料，建议三天收集 360 条原始评论。每条必须保留来源，不再把三句不同评论合并成一条记录。

| 语料类别 | 建议原始量 | 必须覆盖的问题 |
| --- | --- | --- |
| 梅见真实反馈 | 120 | 口味、甜度、酒感、后劲、兑饮、包装、价格、购买和复购 |
| 核心竞品 | 105 | RIO、CHOYA、十七光年各约 35 条；选择理由与差评风险 |
| 低度酒情绪与场景 | 95 | 独饮、朋友小聚、家庭餐桌、礼赠、拒酒、可控状态 |
| 跨界替代与新场景 | 40 | 便利店调酒、无酒精替代、茶饮/酒咖、居家自调 |
| 合计 | 360 | 预计清洗后保留约 300 条；实际保留量以质量为准 |

- 至少覆盖 4 个平台，任何单一平台不超过全部有效数据的 50%。

- 品牌官方内容、媒体报道和用户评论分开存储，不能把宣传文案当用户证据。

- 模拟语料若保留，必须单独标为“模拟”，不得混入真实用户结论；决赛主分析建议只用真实语料。

- 短评如“好喝”不直接删除，可标为 C 级弱证据；广告、刷屏、纯表情和完全无关内容才排除。

## 3.2 你现在填写资料时还缺哪些字段

| 字段组 | 必须填写 | 由谁完成 |
| --- | --- | --- |
| 来源追溯 | raw_id、平台、原始 URL、发布时间、采集时间、截图/附件、采集人 | 人工采集；技术做格式校验 |
| 原始内容 | 一条评论一行、完整原话、必要的上文/帖子标题、匿名作者 ID | 人工采集 |
| 对象信息 | 品牌、产品/SKU/口味、内容类型、是否真实购买/饮用线索 | 人工优先，AI 可辅助 |
| 可见信号 | 点赞、回复、收藏等互动量；没有则留空，不编造 | 人工采集 |
| 筛选结果 | 初筛状态、排除原因、重复组、精筛状态、证据等级 | 系统初判 + 人工确认 |
| AI 推断 | 场景、表层需求、情绪、身份需求、接受/拒绝冲突、产品顾虑、问题类型、置信度 | AI 输出，人工抽检 |
| 决策关系 | 支持已有、挑战修正、新候选、重复/无关、cluster_id、route | AI 建议 + 人工确认 |

最重要的改法
把“原始事实字段”“AI 推断字段”“人工决策字段”分开。现在的用户洞察库把三者混在同一行，后续很难判断哪些是用户说的、哪些是 AI 推出来的、哪些是团队最终确认的。

# 4. 现有三张表审计与缺表清单

## 4.1 当前工作簿真实结构

| 现有表 | 当前规模 | 可以保留 | 必须补齐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户洞察库 | 40 行 × 12 列 | 场景、情绪、需求、身份、饮酒态度、品牌反馈 | URL、时间、上下文、单评论单 ID、问题分流、证据等级、AI/人工字段分离、版本 |
| 反模板检查表 | 12 条 × 11 列 | 风险词、三次追问、改写和真实语料提醒 | candidate_id、触发规则、语义风险、五测结果、版本、审核人、准入结论 |
| 品牌叙事机会表 | 5 条 × 11 列 | 冲突、支撑编号、人群、梅见角色、差异、主张、场景、母题 | 独立证据数、平台覆盖、反例、产品兑现、稳定性、验证结果、人工决定 |

当前表格中部分“原始内容”单元格合并了多条评论，例如 MJ001 同时放入三句原话。决赛数据必须拆开：一条评论对应一个 raw_id；多条评论只能在聚类或叙事机会表中汇总引用。

## 4.2 你忘记的两张核心新增表

核心新增表 1｜数据清洗与筛选记录表
记录每条语料为什么保留、排除、待审或被判为重复，并保存初筛、精筛、审核人、规则版本和数据版本。没有这张表，技术只能给你一个“清洗后的文件”，评委看不到过程是否可信。

核心新增表 2｜真人小范围验证表
记录 30–40 名目标用户看到候选方向后的理解度、梅见匹配度、差异感、场景清晰度、尝试意愿和接受/拒绝原因，并把结果回流到候选方向和人工决定。没有这张表，系统只完成“生成建议”，没有完成“验证建议”。

这两张是现有工作簿中最明显、最关键的缺口。除此之外，为了让技术真正跑通，还要增加三张系统表。

## 4.3 还要补的三张系统表

| 新表 | 核心字段 | 解决什么问题 |
| --- | --- | --- |
| 冲突聚类与问题分流表 | evidence_id、raw_id、接受项、拒绝项、冲突、cluster_id、route、支持/挑战/新增/无关、置信度、人工确认 | 防止所有评论都进入品牌叙事；把不同问题送到正确模块 |
| 五道压力测试与候选决策表 | candidate_id、证据充分性、反例、品牌专属性、产品兑现、增量稳定性、失败原因、人工决定、版本 | 把“看起来不错”变成“是否允许进入验证”的准入机制 |
| 字段字典与规则配置表 | 字段名、定义、允许值、示例、是否必填、默认值、阈值、规则版本、生效日期 | 保证你、技术和 AI 对同一字段理解一致，便于迁移到其他品牌 |

表格总结构
现有三张表继续使用，但必须升级；新增五张表后，工作簿至少包含 8 张表：原始/洞察、清洗筛选、冲突分流、品牌机会、五道压力测试、反模板检查、真人验证、字段字典。

# 5. 清洗与筛选标准：你和技术共同制定

## 5.1 数据清洗 Cycle

- 原始层：保存原文、URL、时间、附件和 raw_id，任何清洗不得覆盖原始数据。

- 初筛：用规则识别空值、广告、无关、明显重复、纯表情、链接失效和字段缺失。

- 精筛：AI 做语义去重、上下文完整性、证据等级、问题类型和目标人群相关性判断。

- 人工校准：你和技术从不同来源抽取 50 条，独立标注后对齐分歧，形成“金标准样本”。

- 规则回写：把分歧转成字段定义、允许值和示例，更新规则版本后重新运行。

- 版本发布：输出 cleaned_v1、数据指纹、清洗报告和保留/排除统计，旧版本不删除。

## 5.2 初筛和精筛分别判断什么

| 阶段 | 系统判断 | 人工介入 | 输出状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初筛 | 是否为空、广告、纯表情、无关、链接失效、完全重复、必填字段缺失 | 只处理规则无法确定的边界样本 | 保留 / 排除 / 待审 / 重复 |
| 精筛 | 语义重复、是否有实际体验、上下文是否足够、问题类型、证据强弱、目标相关性 | 复核低置信度、冲突标签和高影响语料 | A/B/C 证据等级 + route + final_status |
| 聚类 | 属于哪个冲突、支持还是挑战、是否形成新候选 | 确认新 cluster 和品牌层机会 | 支持 / 挑战 / 新候选 / 无关 |

证据等级建议：A 级包含明确体验、对象和场景；B 级有明确偏好或顾虑但上下文较少；C 级只有简单情绪信号。C 级可以参与声量统计，但不能独立支撑品牌结论。

## 5.3 V1 建议验收指标

| 指标 | 建议目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源可追溯率 | ≥95% | 有效评论应能回到 URL、截图或附件；没有来源的单独隔离 |
| 证据编号绑定率 | 100% | 洞察、候选、压力测试和验证结论都要绑定 ID |
| 排除原因完整率 | 100% | 所有排除和重复必须有原因，不允许直接删除 |
| 必填字段完整率 | ≥90% | raw_id、原文、平台、对象、采集时间等核心字段 |
| 问题分流一致率 | 目标 ≥80% | 在 50 条金标准样本上比较 AI 与人工结果；不达标就修规则 |
| 高影响结论人工复核 | 100% | 品牌候选、硬失败和最终决定必须有人确认 |

以上为项目目标，不是提前宣称已实现的成绩。最终报告要同时公布达到的指标和没有达到的部分。

## 5.4 数据集不要全部一次性用完

系统不做模型训练，但仍要保留未参与初次候选生成的数据，用来检验方向是否稳定。建议将有效语料按来源和类型分层后拆分：70% 基础分析集、15% 反例/留出集、15% 增量稳定性集。真人验证数据独立保存，不混入原评论库。

# 6. Demo 与 Agent 技术需求

## 6.1 Demo 页面升级

| 页面 | 必须展示 | 评委看到的价值 |
| --- | --- | --- |
| 01 数据入库与清洗 | Excel/CSV/飞书导入、字段映射、来源统计、重复率、有效率、数据版本、指纹 | 数据不是随便粘贴，过程可审计 |
| 02 证据分析与分流 | 单条分析、证据句、置信度、A/B/C 等级、route、支持/挑战/新增/无关 | 一条评论只产生局部证据，不直接产生品牌战略 |
| 03 聚类与候选机会 | 冲突聚类、证据数、平台覆盖、反例、3–5 个候选、适合/不适合讲的方向 | AI 从多条证据形成候选，不预设唯一答案 |
| 04 压力测试与人工收敛 | 原评分排名、五测通过/失败、原因、人工短名单、版本差异 | AI 有刹车，人保留最终决策权 |
| 05 真人验证与最终决定 | 导入飞书表单、分群结果、接受/拒绝原因、方向对比、采用/修正/否决 | 建议进入验证并回流，形成业务闭环 |

## 6.2 Agent 不是一个万能聊天框

建议把 Agent 做成一个有明确状态和人工关口的工作流。技术上可以是一个编排 Agent 调用多个逻辑模块，不要求真的部署五个独立模型。

| 逻辑模块 | 输入 | 输出 | 人工关口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据治理 | 原始表、字段字典、规则版本 | 清洗状态、重复组、证据等级、数据版本 | 确认待审样本和金标准 |
| 洞察与分流 | 有效评论、已有标签 | 需求、情绪、冲突、顾虑、route、关系 | 确认低置信度和新 cluster |
| 候选与压力测试 | 冲突聚类、品牌资料、竞品资料 | 候选方向、评分、五测结果、失败原因 | 选择 2–3 个验证方向 |
| 验证分析 | 真人反馈、候选版本 | 分群结果、支持/反对证据、修正建议 | 采用、修正或否决 |

## 6.3 问题分流与可迁移模块

| route | 典型问题 | 进入哪个模块 | 梅见示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCT | 口味、甜度、后劲、包装、价格、配方 | 产品/新品机会 | 药味、苦涩、兑饮、易上头 |
| SCENE | 何时喝、和谁喝、如何喝 | 场景策略 | 独饮、朋友小聚、家庭餐桌 |
| BRAND | 为什么选、身份、关系、差异 | 品牌叙事 | “刚好一杯”只能作为候选进入此模块 |
| MARKET | 竞品替代、趋势、品类边界 | 市场分析 | RIO 饮料化、CHOYA 正宗感、便利店调酒 |
| SERVICE | 怎么买、怎么选、怎么喝、售后疑问 | 客服/转化 | 口味选择、兑法、后劲说明 |
| NOISE | 广告、刷屏、无关、无法判断 | 隔离区 | 不参与正式结论 |

本轮范围控制
底层路由必须支持全部模块；决赛只把 BRAND 方向做成完整“候选—测试—验证—决策”闭环。其他模块展示分流结果和一条样例，避免范围过大导致每个功能都不扎实。

## 6.4 飞书、Streamlit 与 RAG 的角色

- 飞书多维表格：数据底座和人工复核区，保存原始数据、状态和版本。

- 飞书 Aily / 自动化：触发分析、发起审批、发送消息卡、收集表单并回写结果。

- Streamlit：评委公开体验入口，展示完整流程、Replay 和导出结果。

- RAG / 向量检索：用于找回相似评论、品牌资料和竞品证据；每次检索必须返回 evidence_id，不用于炫技。

- 在线/离线：在线模式真实调用模型；Replay 使用预生成结果，界面必须明确当前模式，禁止静默降级。

## 6.5 必须记录的版本与日志

| 对象 | 最低记录项 |
| --- | --- |
| 数据 | dataset_version、fingerprint、记录数、有效率、来源分布、生成时间 |
| 规则 | cleaning_rule_version、字段字典版本、阈值、修改人、修改原因 |
| 模型 | model_name、temperature、prompt_version、调用时间、在线/Replay |
| 候选 | candidate_id、版本、证据 ID、反例、评分、五测状态、人工操作 |
| 验证 | validation_round、样本数、人群条件、问卷版本、候选展示顺序、结果 |

# 7. 五道压力测试：形成差异化护城河

现有五维评分继续用于候选排序，回答“哪个看起来更好”；五道压力测试作为准入门，回答“这个方向能不能拿去验证”。两套机制不能混为一个分数。

| 压力测试 | 必须回答 | V1 建议通过条件 | 失败后处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 证据充分性 | 有多少独立评论、几个平台、哪些人群和场景支持？ | 至少 8 条独立证据、覆盖 2 个以上平台；具体阈值会后确认 | 补数据或降级为弱候选 |
| 2 反例压力 | 哪些语料反对它？是否来自目标用户？ | 必须展示反例并解释是否修正；禁止只展示支持证据 | 修改边界或淘汰 |
| 3 品牌专属性 | 把梅见换成 RIO/CHOYA/十七光年还成立吗？ | 必须绑定梅见可拥有的产品、文化、渠道或场景资产 | 补专属资产，否则淘汰 |
| 4 产品兑现 | 现有产品、喝法、包装、终端和内容能不能兑现？ | 至少给出一条产品/包装/渠道/场景动作；不能用文案掩盖口味问题 | 转产品议题或暂停 |
| 5 增量稳定性 | 加入留出评论后，核心方向会不会翻转？ | 新增 15% 数据后核心冲突不反转，排名变化可解释 | 回到聚类和候选生成 |

硬失败条件
没有原始证据、换成任何竞品都成立、产品完全无法兑现、加入新数据后方向反转，任一情况出现都不得进入真人验证。反模板检查只是品牌专属性与表达风险的一部分，不能替代五道压力测试。

# 8. 真人小范围验证与反馈回流

## 8.1 为什么必须做

AI 和团队只能证明候选方向有证据、逻辑完整；不能证明目标用户看得懂、认为像梅见、愿意在具体场景选择。小范围验证不是市场投放结果，而是进入市场前的方向筛选。

## 8.2 建议样本与执行方式

| 组成 | 建议数量 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 半结构访谈 | 8–10 人 | 逐句追问理解、联想、反感点和为什么；先找表达漏洞 |
| 飞书表单测试 | 22–30 人 | 随机展示 2–3 个候选，收集量表和开放题，比较方向 |
| 合计 | 30–40 条真实反馈 | 形成 validation_v1 并导回 Demo；不得用模拟反馈替代 |

- 目标人群至少区分：低度酒轻饮用户、偶尔喝但担心失控者、完全拒酒者。完全拒酒者可以作为边界样本，不能代替核心目标用户。

- 候选展示顺序随机，避免先看到的方向天然占优；不要先告诉受访者哪个方向由 AI 推荐。

- 候选最好保持相同信息量和视觉规格，避免某个方向因为写得更长或更漂亮而胜出。

## 8.3 验证表必须收什么

| 维度 | 问题示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 理解度 | 你认为这句话在说什么？ | 判断用户是否按预期理解 |
| 梅见匹配度 | 这像梅见能说的话吗？1–5 分 | 避免方向与品牌割裂 |
| 竞品差异感 | 换成 RIO/CHOYA 是否仍成立？为什么？ | 验证品牌专属性 |
| 场景清晰度 | 你会在什么时候想到它？ | 判断是否有真实使用入口 |
| 尝试意愿 | 是否愿意试、购买或推荐？1–5 分 | 比较候选的行动潜力 |
| 接受/拒绝原因 | 最打动和最不舒服的部分是什么？ | 形成可执行修正 |

## 8.4 系统最终输出

| 结果 | 系统建议 | 人工动作 |
| --- | --- | --- |
| GO | 理解、匹配、差异和场景表现稳定；反对理由可控 | 进入品牌全案和后续小规模市场试点 |
| ITERATE | 有潜力但存在误解、场景偏差或目标人群分化 | 修改候选并开启 validation_v2 |
| NO-GO | 用户不理解、不像梅见、可被竞品替换或触发明显反感 | 保留证据和失败原因，停止投入 |

最终采用权属于品牌团队。AI 可以总结反馈、提示分群差异和建议修正，但不能自动发布、自动立项或把一次小样本验证写成市场定论。

# 9. 品牌全案必须同步改造

## 9.1 “刚好一杯”从结论降为候选

当前全案不能继续把“刚好一杯”写成系统必然会得出的最终答案。正确写法是：现有 40 条语料形成了一个初始候选；扩大到 300+、经过压力测试和真人验证后，再决定保留、修正或更换。

## 9.2 全案要补的证据链

| 全案部分 | 必须补齐 |
| --- | --- |
| 企业问题 | 瓶子星球需要把品类先发优势转成可复制、可防御的主流品牌资产；说明这是梅见问题，也是新酒饮行业问题 |
| 用户洞察 | 300+ 数据来源、清洗过程、样本结构、关键结论证据数、反例和置信边界 |
| 候选矩阵 | 3–5 个方向在证据、差异、产品兑现、场景、风险和验证结果上的比较 |
| 最终品牌方向 | 为什么选它、为什么不选其他候选、哪些证据支持、哪些反例限制它 |
| 品牌系统 | 世界观、核心人群、品牌角色、主张、场景、内容母题、产品/渠道兑现和禁用表达 |
| 验证结果 | 30–40 条真实反馈、分群差异、修改记录、人工最终决定 |
| AI 方法 | 放在方法章节或附录，证明证据链、治理和闭环，不抢品牌判断的主角 |

## 9.3 不允许出现的论证

- 不能因为某一条“拒酒”评论就推出所有 Z 世代拒绝喝酒。

- 不能把“低度”直接等同于“低负担”或“不上头”，必须由产品事实和用户体验支撑。

- 不能只证明方向能被理解，还要证明它像梅见、与竞品不同并且产品能够兑现。

- 不能把 30–40 人验证写成市场份额或销量证明，只能写成小样本方向筛选。

# 10. 分工、排期与验收

## 10.1 谁负责什么

| 负责人 | 必须完成 |
| --- | --- |
| 你 / 品牌侧 | 确定语料配额与目标用户；完成采集；参与 50 条金标准标注；解释品牌资产；选择候选；招募访谈；修改品牌全案；作最终决定 |
| 技术侧 | 升级字段结构；实现导入、清洗、去重、分流、版本和日志；升级 5 页 Demo；编排 Agent；实现压力测试、Replay、导出和验证数据回流 |
| 双方共同 | 制定初筛/精筛规则；解决标注分歧；确定压力测试阈值；设计问卷；验收结果；记录失败案例和边界 |

## 10.2 8 月 16 日前执行路径

| 日期 | 主要任务 | 当日交付 |
| --- | --- | --- |
| 8 月 4 日 | 会议对齐范围、字段、清洗规则、技术接口和分工 | 确认版需求书 + 表结构负责人 |
| 8 月 5–7 日 | 收集 360 条原始评论，拆分单条，补齐来源与上下文；建立新增模板 | raw_v1 + 8 张表框架 + 来源统计 |
| 8 月 8–9 日 | 初筛、精筛、50 条金标准校准、规则修正、数据分层 | cleaned_v1 + 清洗报告 + gold_50 + 数据版本 |
| 8 月 10–11 日 | Demo V2 与 Agent 工作流：分流、候选、压力测试、人工关口、Replay | 可运行 Demo V2 + 导出结果 + 测试记录 |
| 8 月 12 日 | 全量运行，选出 2–3 个验证候选，制作统一候选卡和问卷 | 候选短名单 + validation_form_v1 |
| 8 月 12–14 日 | 完成 8–10 人访谈与 22–30 人表单，共 30–40 条真人反馈 | validation_raw_v1 + 访谈记录 |
| 8 月 15 日 | 导入反馈、比较候选、人工决定、更新品牌全案与 Demo 录屏 | validation_report + final_decision + 报告/视频 |
| 8 月 16 日 | 权限、链接、Replay、附件与最终提交检查 | 可访问的完整参赛方案 |

## 10.3 技术验收清单

- 可导入 Excel、CSV 或飞书数据，并完成中文字段映射和错误提示。

- 原始数据不可被清洗覆盖；所有排除、重复和人工修改都有记录。

- 一条评论只生成证据和 route，不直接生成完整品牌方向。

- 每个候选绑定原始 evidence_id、反例、数据版本、Prompt 版本和模型信息。

- 现有评分能运行；五道压力测试以通过/失败形式单独展示。

- 支持人工选择、修改、否决，并记录操作者和时间。

- 可导入 30–40 条真人验证结果，按候选与人群分组展示。

- 在线失败时明确提示；Replay 可独立演示，禁止无提示地伪装在线结果。

- 支持 Markdown、JSON、CSV 导出，评委可从结论回溯原始评论。

- 至少用 50 条金标准样本、1 次增量数据和 1 组失败候选完成测试。

# 11. 今晚会议必须确定的问题

会议结束时，下面事项必须有明确答案和负责人；否则明天的数据采集和技术开发会互相等待。

- 最终采集目标是否采用“360 条原始、约 300 条有效”，四类数据各由谁负责？

- 哪些平台可以使用，URL、截图、发布时间和互动量由谁补齐？

- 一条评论的定义是什么，帖子正文、主评论和回复是否分开编号？

- 初筛排除项、重复定义和 A/B/C 证据等级是否接受本需求书建议？

- 50 条金标准由哪两人标注，出现分歧时谁作最终解释？

- 问题分流是否采用 PRODUCT、SCENE、BRAND、MARKET、SERVICE、NOISE 六类？

- 本轮是否确认只把 BRAND 做成完整闭环，其他模块只展示可扩展性？

- 五道压力测试的具体阈值由谁定，哪些属于硬失败？

- 真人验证的目标人群、招募渠道、候选数量和问卷负责人是谁？

- 现有 Demo 的代码仓库、部署权限、API、飞书表格权限和负责人是否齐全？

# 12. 可直接发给技术的需求摘要

技术需求摘要
在现有 Meijian-AI-demo 上完成 V2 升级。输入为约 360 条原始评论，清洗后保留约 300 条有效语料；系统必须完成来源治理、初筛、精筛、证据分析、问题分流、冲突聚类、3–5 个品牌候选生成、现有评分、五道压力测试、人工短名单、30–40 条真人反馈导入和最终人工决策。现有 4 页保留并升级，新增“真人验证与最终决定”第 5 页。所有输出绑定 evidence_id、数据/规则/Prompt 版本，支持在线和 Replay、Markdown/JSON/CSV 导出。不得用单条评论直接生成品牌方向，不得用模拟验证替代真人反馈，不得让 AI 自动决定是否投入市场。

本需求书是内部执行基线。字段、阈值和时间若调整，必须记录版本与原因；不得在报告中把建议目标写成已经实现的结果。